|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 09/03/2017 | Sr. Montes de Rocha | Elaboração Inicial – primeiro rascunho |
|  |  |  |  |

# Objetivo do Plano de gerenciamento do escopo

[Descreva o objetivo do [Plano de gerenciamento do escopo](http://escritoriodeprojetos.com.br/plano-de-gerenciamento-do-escopo).]

O [Plano de gerenciamento do escopo](http://escritoriodeprojetos.com.br/plano-de-gerenciamento-do-escopo) descreve como o escopo do projeto será definido, desenvolvido e verificado e como a estrutura analítica do projeto será criada e definida, fornecendo orientação sobre como o escopo do projeto será gerenciado e controlado pela equipe de gerenciamento de projetos.

# Método de gerenciamento do escopo

[Use as seções seguintes para identificar os componentes do [Plano de gerenciamento do escopo](http://escritoriodeprojetos.com.br/plano-de-gerenciamento-do-escopo) ou modifique-as para encontrar suas necessidades. ]

Gerenciar o escopo do projeto requer um plano de gerenciamento do escopo aprovado englobando os principais processos de escopo definidos abaixo. O plano de gerenciamento do escopo é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto para orientar a equipe do projeto sobre como os processos de escopo serão executados de modo a garantir que o projeto inclua todo o trabalho necessário, e apenas o trabalho necessário, para que seja terminado com sucesso.

## Processos de Gerenciamento do Escopo

[Descreva os processos de [Gerenciamento do escopo do projeto](http://escritoriodeprojetos.com.br/gerenciamento-do-escopo-do-projeto) a serem adotados no projeto. ]

[Coletar os requisitos](http://escritoriodeprojetos.com.br/coletar-os-requisitos)

Processo de definição e documentação das necessidades das partes interessadas para alcançar os objetivos do projeto.

[Definir o escopo](http://escritoriodeprojetos.com.br/definir-o-escopo)

Processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto.

[Criar a EAP](http://escritoriodeprojetos.com.br/criar-a-eap)

Processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.

[Validar o escopo](http://escritoriodeprojetos.com.br/validar-o-escopo)

Processo de formalização da aceitação das entregas terminadas do projeto.

[Controlar o escopo](http://escritoriodeprojetos.com.br/controlar-o-escopo)

Processo de monitoramento do progresso do escopo do projeto e escopo do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo.

## Documentos padronizados de escopo

[Descreva os documentos padronizados a serem usadas nos processos de [Gerenciamento do escopo do projeto](http://escritoriodeprojetos.com.br/gerenciamento-do-escopo-do-projeto). Indique onde estão armazenados, como serão usados, e os responsáveis envolvidos. ]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Documento | Descrição | Template |
| [Plano de gerenciamento do escopo](https://escritoriodeprojetos.com.br/plano-de-gerenciamento-do-escopo) | Descreve como o escopo será definido, desenvolvido, monitorado, controlado e verificado. | [Plano de gerenciamento do escopo.docx](https://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/8-modelos/88-plano-de-gerenciamento-do-escopo) |
| [Plano de gerenciamento dos requisitos](https://escritoriodeprojetos.com.br/plano-de-gerenciamento-dos-requisitos) | Descreve como os requisitos serão analisados, documentados e gerenciados do início ao fim do projeto. | [Plano de gerenciamento dos requisitos.docx](https://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/8-modelos/157-plano-de-gerenciamento-dos-requisitos) |
| [Declaração do escopo do projeto](http://escritoriodeprojetos.com.br/declaracao-do-escopo-do-projeto) | Descreve detalhadamente as entregas do projeto e o trabalho necessário para criar as mesmas.  Fornece também um entendimento comum do escopo do projeto entre as partes interessadas.  Pode conter exclusões explícitas do escopo que podem auxiliar o gerenciamento das expectativas das partes interessadas. | [Declaracao do escopo do Projeto.docx](https://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/8-modelos/19-declaracao-do-escopo-do-projeto) |
| [Dicionário da EAP](https://escritoriodeprojetos.com.br/dicionario-da-eap) | Detalha cada elemento da EAP de modo a orientar a equipe do projeto. Contém informações sobre como o trabalho será realizado, questões técnicas, ... | [Dicionario da EAP.docx](https://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/8-modelos/94-dicionario-da-eap)  [Dicionario da EAP.xlsx](https://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/8-modelos/132-dicionario-da-eap) |
| [Matriz de rastreabilidade dos requisitos](https://escritoriodeprojetos.com.br/matriz-de-rastreabilidade-dos-requisitos) | Associa os requisitos às suas origens e os rastreia durante todo o ciclo de vida do projeto. | [Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos.xlsx](https://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/8-modelos/96-matriz-de-rastreabilidade-dos-requisitos) |
| Termo de recebimento provisório ou definitivo | Formalização ou Aceita da Entrega do Projeto. Pode ser usada tanto para entregas parciais ou a entrega final do projeto. Será usada no processo Validar o escopo. | [Aceite da Entrega.docx](http://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/8-modelos/9-termo-de-aceite-da-entrega) |

## Responsabilidades do escopo da Equipe do Projeto

[Descreva as responsabilidades referentes aos processos de [Gerenciamento do escopo do projeto](http://escritoriodeprojetos.com.br/gerenciamento-do-escopo-do-projeto) de cada membro do projeto, mesmo que já citados em outros tópicos do documento. ]

|  |  |
| --- | --- |
| Membro da Equipe | Responsabilidades |
| Sra Montes de Rocha | Validar todas as entregas da Reforma |
| Arquiteta | Participara dos Grupos de Discussão para orientar as necessidades da Sra Montes de Rocha e sugerir mudanças de modo a tornar a reforma mais proveitosa e sustentável. |
| Mestre de obras | Participará dos Grupos de Discussão para validar as solicitações feitas e verificar o impacto de cada soicitação na reforma. |
| Sr Montes de Rocha | Moderar os grupos de discussão de modo a aproveitar o máximo de cada um dos participantes. |

## Premissas e Restrições

[Premissas e restrições relacionados aos processos de escopo e como serão tratados. Os pré-requisitos e características do ambiente para o escopo fazem parte deste tópico. Usar mesma referência da Declaração do escopo. ]

* **Restrições**

Orçamento total da reforma: R$100.000,00

Data de mudança para nova casa: 31/05/2010

* **Premissas**

Para cumprir o prazo determinado, o mestre-de-obras exigiu como premissa:

-Disponibilidade do Sr. Rocha pelo menos uma vez por dia para verificar o que está faltando na reforma.

-Pagamento semanal conforme demonstração dos custos da obra.

## Ferramentas de Escopo

[Liste as ferramentas a serem usadas para tratar o escopo. Descreve como serão usadas e seu responsável. Saiba mais em [Ferramentas de Escopo do Guia PMBOK](http://escritoriodeprojetos.com.br/ferramentas-de-escopo-de-gerenciamento-de-projetos)®. ]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ferramenta | Descrição da aplicação | Quando aplicar | Responsável |
| [Grupos de discussão](http://escritoriodeprojetos.com.br/grupos-de-discussao) | Serão usados para identificar e detalhar os requisitos da reforma a serem entregues.  Participarão Sra Montes de Rocha, Arquiteta, Mestre de Obras com a moderação do Sr. Montes de Rocha | Nos levantamentos iniciais. | Sr. Montes de Rocha |

# Coletar os requisitos

[Exclua essa seção caso você tenha um [Plano de gerenciamento dos requisitos](http://escritoriodeprojetos.com.br/plano-de-gerenciamento-dos-requisitos) a parte.]

Será usado a ferramenta de [Grupos de discussão](http://escritoriodeprojetos.com.br/grupos-de-discussao) para coletar os requisitos com a participação da Sra Montes de Rocha, Arquiteta e o Mestre de Obras com a moderação do Sr. Montes de Rocha.

# Definir o escopo & Criar a EAP

[Descreva como será definido o escopo. Saiba mais em [Definir o escopo](http://escritoriodeprojetos.com.br/definir-o-escopo). ]

[Descreva como será criada a EAP. Saiba mais em [Criar a EAP](http://escritoriodeprojetos.com.br/criar-a-eap).]

Desenvolver uma descrição detalhada de todos os serviços a serem executados na reforma da casa.

Será usado [Grupos de discussão](http://escritoriodeprojetos.com.br/grupos-de-discussao) com o propósito de definir e validar a linha de base de escopo criada.

# Validar o escopo

[Descreva como será verificado o escopo. Saiba mais em [Validar o escopo](http://escritoriodeprojetos.com.br/validar-o-escopo).]

Todas entregas serão validadas pela Sra Montes de Rocha sendo que os pagamentos ao Mestre de obras estarão atrelados com essa validação.

# Controlar o escopo

[Descreva como será controlado o escopo do projeto. Saiba mais em [Controlar o escopo](http://escritoriodeprojetos.com.br/controlar-o-escopo).]

Toda mudança deverá ser solicitada através do [formulário](http://escritoriodeprojetos.com.br/SharedFiles/Download.aspx?pageid=18&mid=24&fileid=24) e enviada ao Gerente de Projeto por e-mail, o Gerente de Projeto fará sua avaliação, incluirá no [Log de Mudanças](http://escritoriodeprojetos.com.br/SharedFiles/Download.aspx?pageid=18&mid=24&fileid=34) e encaminhará para aprovação do patrocinador do projeto. O Log de Mudanças ficará na pasta do projeto e conterá todas as solicitações com seu status atualizado, mesmo que ela seja rejeitada.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto |  |  |